СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 9/9

от  20 февраля  2020 г.

# Об утверждении плана

мероприятий по благоустройству

Нехаевского сельского поселения на 2020 год

Обсудив проект плана мероприятий  по благоустройству Нехаевского сельского поселения на 2020 год

Совет депутатов РЕШИЛ:

# Утвердить план мероприятий по благоустройству Нехаевского сельского поселения на 2020 год.

Глава Нехаевского сельского поселения                                      А. Иванов

«Утверждено»

решением Совета депутатов

Нехаевского сельского поселения

от 20 февраля 2020 года №9/9

# План

мероприятий по благоустройству

Нехаевского сельского поселения на 2020 год.

| Мероприятия | Финансирование | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Очистка кладбища от сушняка, уборка сухой растительности, ее вывоз 2. Обустройство братских могил | Население Нехаевского сельского поселения | апрель | Население Нехаевского сельского поселения |
| 2. Ремонт дорог : - провести ямочный улиц: Ленина, Победы, Октябрьской, Гагарина - профилирование улиц станицы -капитальный ремонт участка ул. Пушкина - подсыпка и щебенение улиц Буденного, Заречной , пер. Тургеневский и др. | Бюджет поселения Бюджет поселения Бюджет муниципального района Бюджет поселения | Май 2020г. май - сентябрь 2020 г. Июль – август 2020 г. май - сентябрь 2020 г. | Администрация Нехаевского сельского поселения |
| 3. Уличное освещение - по улицам Буденного, Маршала Жукова, пер. Гоголя; - участие в областной программе по замене всех фонарей на энергосберегающие | Бюджет поселения Бюджет муниципального района | весь период (май-октябрь 2020г.) | Администрация Нехаевского сельского поселения |
| 4. Завершение реконструкции «Площади Победы» - строительство стелы «Бессмертный полк Нехаевского сельского поселения» | Добровольные пожертвования | Апрель, май 2020г. | Администрация Нехаевского сельского поселения |
| 5. Реконструкция парка за ЦДК | Бюджет ТОС «Молодежный-Нехаево» (инициативное бюджетирование – областной бюджет) | Июнь 2020г. | Администрация Нехаевского сельского поселения, ТОС «Молодежный-Нехаево» |
| 6. Благоустройство улиц - замена заборов, покраска. - вывоз мусора с улиц по заявкам жителей, согласно договоров - проводить работу с населением по посадке цветов возле домовладений; - высаживание цветов, уход за ними на клумбах станицы Нехаевской | Средства физических лиц (по согласованию) Средства физических лиц (по согласованию) Бюджет поселения | апрель-май 2020 г. постоянно Постоянно Июнь 2020 г. | Администрация Нехаевского сельского поселения МУП «Нехаевское МПОКХ», депутаты Совета Администрация Нехаевского сельского поселения |
| 7. Рекомендовать организациям, предприятиям, учреждениям отремонтировать фасады здания и благоустроить закрепленную территорию | Средства предпринимателей (по согласованию) | апрель- август 2020г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений. |
| 8. Организация и проведение работ по уборке обочин дорог от бытового мусора | Бюджет поселения | С 1 по 20 апреля 2020 г. | Администрация Нехаевского сельского поселения |
| 9. Организация помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла, проживающим на территории поселения в части уборки придомовых территорий | Добровольные пожертвования | До 1 мая 2020 г. | МКОУ Нехаевская СОШ (по согласованию), Администрация Нехаевского сельского поселения |
| 10. Побелка деревьев, покраска малых архитектурных форм | Бюджет поселения | Апрель 2020 г. | Администрация Нехаевского сельского поселения, ТОСы (по согласованию) |
| 11. Проведение поселенческого конкурса «Образцовое подворье», «Лучшая организация», «Лучший многоквартирный дом» | Бюджет поселения | Апрель – сентябрь 2020 г. | Совет депутатов, Администрация Нехаевского сельского поселения, |
| 12. Ликвидация несанкционированных свалок | Бюджет поселения | Апрель 2020г. | Администрация Нехаевского сельского поселения |
| 13. Информирование на информационных щитах и официальном сайте поселения о ходе выполнения мероприятий по благоустройству поселения | - | постоянно | Администрация Нехаевского сельского поселения |
| 14. Реконструкция стадиона «Олимп» в станице Нехаевской | Средства областного гранта ТОС «Молодежный-Нехаево» Бюджет поселения Средства физических лиц | Май-август 2020г. | ТОС «Молодежный-Нехаево» Администрация Нехаевского сельского поселения |
| 15. Капитальный ремонт площади перед ЦКД | Бюджет муниципального района | Июнь – июль 2020 г. | Администрация Нехаевского сельского поселения |

Глава Нехаевского сельского поселения                                                    Н.А. Иванов