**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.05.2024 год № 41

О внесении изменений в постановление

Администрации Нехаевского сельского поселения

Нехаевского муниципального района

Волгоградской области №73 от 27.11.2017 г

Об утверждении проекта муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

Нехаевского сельского поселения

Нехаевского муниципального района

Волгоградской области на 2018 – 2024гг

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области №73 от 27.11.2017 г «Об утверждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2024 гг.» следующие изменения:
   1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (Прилагается)
2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на официальном сайте администрации Нехаевского сельского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Нехаевского

сельского поселения А.А. Попова

Утверждена

Постановлением администрации

Нехаевского сельского поселения Нехаевского

муниципального района

от 31.05.2024 г № 41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципальный район на 2018 -2024 гг.»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района на 2018 -2024 гг.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование Программы | | Муниципальная программа «Формирование  современной городской среды  Нехаевского сельского поселения  Нехаевского муниципального района на  2018 -2024 гг.»  (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик Программы | | Администрация Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района |
| Основания разработки | **для** | * Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в   Российской Федерации»;   * Устав администрации Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района; * Постановление администрации Нехаевского сельского поселения от г. № «Об утверждении правил благоустройства на территории Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района»; * реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. |
| Координатор Программы, основной исполнитель, участники |  | Координатор: Администрация Нехаевского сельского поселения |
| Основной исполнитель: Нехаевского сельского поселения |
| Участники Программы: организации, заключившие муниципальные контракты (договора) по результатам электронных торгов. |
| Цели Программы | | Повышение уровня благоустройства на всей территории Нехаевского сельского поселения Нехаевского 2018 – 2024гг. |
| Задачи Программы | | * Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нехаевского сельского поселения; * Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования Нехаевского сельского поселения; * Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий   Нехаевского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | | * Выполнение запланированного комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий Нехаевского сельского поселения и наиболее посещаемых территорий общего пользования Нехаевского сельского поселения. |
| Период реализации Программы | | 2018 -2024 годы |
| Объёмы и источники  финансирования (руб.) | | Общий объем финансирования Программы составляет33 733,33 тыс. руб., в том числе:   * средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб. * средства областного бюджета – 30 000,00тыс. руб. * средства местного бюджета –3733,33 тыс. руб. В том числе на: * дворовые территории – 400 тыс. руб. * наиболее посещаемые территории – 3333,33 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы | | * Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Нехаевского сельского поселения, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования.   Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Нехаевского сельского поселения. |

# 1. Характеристика проблемы

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Нехаевского сельского поселения.

Современная городская среда должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории Нехаевского сельского поселения и наиболее посещаемых территорий общего пользования являются:

* недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых территорий ;
* недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых территорий ;

- недостаточное озеленение дворовых территорий;

* изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров,
* недостаточное освещение отдельных дворовых и городских территорий.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основная причина отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения. Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения населения для массового отдыха, благоустройства мест для отдыха в отдаленных от центра города и поселка улиц и создания обустроенных зон отдыха в городских парках и скверах. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Проведенный анализ наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, таких как центральный парк расположенный по адресу ст. Нехаевская ул. Ленина д.42 и спортивный комплекс по ул. Победы д.36 позволил определить общее состояние данной территории и выявить несовершенство архитектурного облика и ландшафтного дизайна, а также улучшение возможности организации мест отдыха для жителей и гостей станицы, организации занятости детей и подростков, формирование культурно-досуговой,спортивной и воспитательной среды для молодежи. Общее состояние таких важных элементов благоустройства внутридворовых территорий, как детские игровые и спортивные площадки. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства двора. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территории из цементобетона и асфальтобетона выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение данных мероприятий позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

Для поддержания дворовых территорий Нехаевского сельского поселения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024гг» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов (в том числе тротуаров, пешеходных дорожек);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

- ремонт существующих парковок (парковочных мест).

В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета (далее именуется - дополнительный перечень работ по благоустройству), включаются:

- работы по установке камер видеонаблюдения;

- работы по озеленению;

- работы по устройству детских игровых площадок;

- работы по устройству спортивных площадок;

- работы по устройству парковок (парковочных мест);

- работы по устройству тротуарных пешеходных дорожек;

- работы по устройству ограждений на благоустраиваемых территориях.

Благоустройство общественных территорий включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение доступности для населения:

-оборудование тротуаров;

-установка скамеек;

-оборудование парковочных мест;

-оборудование доступных мест отдыха: центрального парка и центральной части ст.Нехаевской.

Доля трудового участия населения при производстве работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере 10% от общего количества заинтересованных лиц, граждан проживающих в многоквартирных домах.

Необходимым аспектом благоустройства дворовых территорий (территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам) и общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) является установка площадок для отдыха, общения и проведения досуга (спортивных, детских и так далее), что будет способствовать здоровому образу жизни и физическому развитию жителей, их занятости.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно - планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем сельского хозяйства.

В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

Администрация Нехаевского сельского поселения вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Нехаевского сельского поселения вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, проводится до 2022 года при условии согласия собственника на проведение обследования в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, включаются: представители органов местного самоуправления Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области, представители территориального общественного самоуправления (по согласованию), представители товарищества собственников жилья (при наличии).

В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, могут включаться иные заинтересованные лица.

К работе комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, могут привлекаться граждане, представители общественных организаций (объединений) и хозяйствующих субъектов, объекты которых расположены в границах территории, подлежащей инвентаризации.

По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, составляются акты обследования и заключаются соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

В связи с завершением государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, считать мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях обеспечения софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий из средств федерального и областного бюджетов, выполненными в полном объеме.

Установить:

-предельную дату заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы (в случае предоставления субсидии из федерального бюджета) 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- минимальный 3-летний гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере 10% от общего количества заинтересованных лиц, проживающих на дворовой территории, на которой выполняются работы из минимального перечня.

При этом софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, формируется в соответствии с требованиями Правил благоустройства Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству осуществляется:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=B5E0240C729CA079954597187EF2F39E86D96D023F4DED06712C9A30A94CB73B5CB0EB875BF29D7FB0DEDC8505X0i3H)Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

**2. Сведения о показателях (индикаторах) Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя на | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2024 годах в один этап.

Реализация муниципальной программы должна привести к повышению уровня благоустройства территории муниципального образования.

# 4. Перечень Программных мероприятий

В рамках реализации Программы планируется проведение комплекса работ за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и федерального бюджета. Основной принцип мероприятий – адресный подход к решению обозначенных проблем. При разработке Программы учитывалась потребность в различных формах благоустройства территорий Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района, текущее состояние благоустройства и степень изношенности отдельных элементов благоустройства.

**Перечень основных мероприятий программы.**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| **1.Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нехаевского сельского поселения** | | | | | | |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация  Нехаевского сельского поселения | 2018 г. | 2024 г. | Повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий Нехаевского сельского поселения. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нехаевского сельского поселения | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| **2. Задача: Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования** | | | | | | |
| 2.1. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Нехаевского сельского поселения | 2018 г. | 2024 г. | Повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования Нехаевского поселения | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования | Количество наиболее  посещаемых  муниципальных  территорий общего пользования |
| **3. Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Нехаевского сельского поселения.** | | | | | | |
| 3. 1. Проведение  собраний для заинтересованных  граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав  Программы на официальном сайте администрации Нехаевского сельского поселения | Администрация  Нехаевского сельского поселения | 2018 г. | 2024 г. | Вовлечение  заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Нехаевского сельского поселения | Количество собраний |

Адресный перечень мероприятий Программы изложен в приложении к Программе.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Объемы финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующей финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы.

# Ресурсное обеспечение реализации Программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района на 2018 – 2024 гг» | Ответственный исполнитель: | **ФБ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик- координатор: Администрация Нехаевского сельского поселения | **ОБ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |
|  | **МБ** |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 3333,33 |
|  | **ВБС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Перечень мероприятий Программы и планируемые объемы работ будут определены на основании проведенных визуальных и инструментальных обследований дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования с учетом предложений заинтересованных граждан, организаций.

**6. План реализации Программы.**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления  контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
|  |  |  | 2018 г. | | | | 2019 г. | | | | 2020 г. | | | | 2021 г. | | | | 2022 г | | | | 2023 г | | | | 2024 г | | | |
|  |  |  | 1  кв | 2  к | 3  кв | 4  кв | 1  кв | 2  кв | 3  кв | 4  кв | 1  кв | 2  кв | 3  кв | 4  кв | 1  кв | 2  кв | 3  кв | 4  кв | 1  кв | 2  кв | 3  кв | 4  кв | 1  кв | 2  кв | 3  кв | 4  кв | 1  кв | 2  кв | 3  кв | 4  кв |
|  |  | Администрация Нехаевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 7. Прогноз социально-экономических результатов реализации программы и методика оценки эффективности её реализации

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности и реализации муниципальных программ.

Прогноз социальных и экономических результатов реализации Программы:

* повышение комфортности проживания и качества жизни населения Нехаевского сельского поселения, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна улиц Нехаевского сельского поселения;
* приведение в качественное состояние элементов благоустройства Нехаевского сельского поселения;
* улучшение санитарного и эстетического состояния Нехаевского сельского поселения;
* возможность организации мест отдыха и занятия спортом для жителей и гостей станицы, организации занятости детей и подростков, формирование культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи.

Приложение № 1 к муниципальной программе

**Адресный перечень мероприятий Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование объектов |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Нехаевского сельского поселения |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий по адресу: |
|  | ст. Нехаевская ул. Победы 5 |
|  | ст. Нехаевская ул. Победы 9 |
|  | ст. Нехаевская ул. Победы 20, 22 |
|  | ст. Нехаевская ул. Победы 24, 26, 28, 30, 32, 34 |
|  | ст. Нехаевская ул. Ленина 42, 44 |
|  | ст. Нехаевская ул. Гагарина 34, |
|  | ст. Нехаевская ул. Коммунистическая 35 |
| ИТОГО: | 7 |
| 2. | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Нехаевского сельского поселения |
| 2.1. | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования |
|  | Центральный парк ст.Нехаевская ул.Ленина д.42 |
|  | Центральная часть ст.Нехаевской ул.Победы д.36 |
| ИТОГО: | 2 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**Порядок разработки, согласования и утверждения**

**дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорийпри включении предложений в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района на 2018 - 2024 годы»**

1. **Общие положения**

* Настоящий Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий при включении предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района на 2018 - 2024 годы» (далее – Порядок) разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
* в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика среды Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района.
  1. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно

целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

* 1. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

1. **Разработка дизайн-проектов**

2.1 Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

* 1. Текстовая часть включает в себя следующие разделы: - общая пояснительная записка,
* фотофиксация и описание существующих объектов,
* описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки).

2.3. Графическая часть включает в себя:

* схему планировочной организации земельного участка;
* ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
* план расстановки малых архитектурных форм и оборудования,
* спецификацию МАФ и элементов;

2.4. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

* условия сложившейся застройки;
* сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;
* при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.5. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных пространств с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

**3. Обсуждение дизайн-проектов**

Дизайн – проекты размещаются на официальном сайте администрации Нехаевскогосельского поселения Нехаевского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения населением.

* 1. Дизайн-проекты подлежат обсуждению после утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района на 2018 - 2024 годы» в течение 10 календарных дней (до дня утверждения Плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района на 2018 - 2024 годы»).
  2. В обсуждении дизайн-проектов принимают участие граждане, проживающие на территории Нехаевского сельского поселения.
  3. Заинтересованные лица, или уполномоченные на представление предложений о включении дворовой или общественной территории в Программу могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемых к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему порядку).
  4. Обращения принимаются Администрацией Нехаевского сельского поселения в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов (перерыв с 12-00 часов до 13:00 часов) по адресу: Волгоградская область, Нехаевский район, станица Нехаевская, ул. Ленина, д.47, телефон для справок: (8 84443) 5-10 -74.
  5. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение большинством голосов принимает организационная комиссия, состав которой утвержден постановлением администрации Нехаевского сельского поселения в установленном порядке.

4. **Согласование и утверждение дизайн-проектов.**

* 1. Обращения, поступающие в администрацию Нехаевского сельского поселения и далее – в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.
  2. Представленные для согласования, оценки и утверждения обращения, указанные в п. 3.3. настоящего Порядка, с нарушением срока подачи обращений, указанном в п. 3.2. настоящего Порядка, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
  3. По итогам рассмотрения каждого из поступивших обращений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к согласованию и утверждению, либо - к отклонению.
  4. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.3. настоящего Порядка, общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

* общее количество поступивших обращений;
* количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;
* количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

* 1. Одобренные общественной комиссией дизайн-проекты с указанием адресов размещения объектов, включаются в План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района на 2018 - 2024 годы» и утверждаются в установленном порядке.
  2. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, направивших письменные обращения о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, решение общественной комиссии о результатах рассмотрения их обращений направляется им в письменной форме или сообщается устно с отметкой в журнале учета.

Приложение №3

к муниципальной программе

**Обращение о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта**

**дворовой или общественной территории в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района на 2018 - 2024 годы»**

Настоящее обращение направлено от:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество представителя

зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн - проекта дворовой территории (общественной территории), расположенной по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ при включении предложения в муниципальную программу «Формирование современной городской Нехаевского сельского поселения Нехаевского муниципального района на 2018 - 2024 годы».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

дата подпись расшифровка подписи

Приложение №4

к муниципальной программе

Информация по включению дворовых территорий в государственные (муниципальные) программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ | Наименование муниципального образования | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации,  ед. | Количество дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальную) программу на 2018-2024 г., ед. | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Волгоградская область | Нехаевское сельское поселение Нехаевского муниципального района | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |

Приложение №5

к муниципальной программе

Информация по включению общественных территорий в государственные (муниципальные) программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ | Наименование муниципального образования | Количество общественных территорий в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве ед. | Количество общественных территорий, включенных в государственную (муниципальную) программу на 2018-2024 г., ед. | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Волгоградская область | Нехаевское сельское поселение Нехаевского муниципального района | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |